# Protokoll möte v010 2020-03-04

Sammankallande: Markus Marteliusson

Närvarande:

* Magnus Karlsson
* Richard Enders
* Jeanette B-Johansson
* Håkan Sörlin
* Micke Lindevall
* Johnny Backlund
* Bobby Bodin

## Omfattning

* Föregående protokoll/ tävlingar
* Årsmöte
* Uppstart crossbanan/vårstädning
* Inskrivning Crosskolan
* Öppningsansvarig

## Uppstart crossbanan/vårstädning

* 4/5 april
* Åtgärder på banan samt redskap. Långa platåerna längre uppgångar samt landningar.
* Åtgärder på bana, redskap samt traktorn.
* Åtgärda platåerna, länga landningarna.
* Kurva innan mål efter mål, ev ta bort ytter vallen ev påbyggnad av alternativ/dubbel spår.
* Skapa en feldosering för att få bort vatten från banan.
* Påläggning av jord på container hoppet, höja inner kurvan efter container hoppet.
* Ev ta bort velodrom vallen & skapa en liten feldosering, gräva av ett dike på velodrom sidan.
* Borttagning av vall samt dränering/ vatten
* Första uppför, göra ett alternativspår ev med knöl ,dränering.
* Backen uppför ska breddas samt dräneras, utplaning.
* Vall vid F12 andra uppför efter feldoseringen, bygga vall tvingas att styra ut för att ska säkerhets zone och hindra att förare ska gina!Spetsning av uppgång.
* Andra vänster, ska försöka att höjas och skapa en feldosering för bla dränering.
* Stop hoppet ska tittas på /kontrolleras ,tillsnyggning av stop hoppet.
* Nersågning av ett träd vid flaggtorn 17 står ivägen för flagg tornet.
* Staketet på lilla banan ska slutföras.
* Översyn av startgrind.Kontroll att den fungerar.
* Ev byggnad av en ”puckel” för att minska farten till platån.
* Sten plockning.
* Material Redskap
* Städa undan redskap, kasta det som inte går att använda.
* Det som ska kastas kommer att skrotas & få in skrotpengar på.
* Översyn på traktor, knapp på handbroms, material är beställt.
* El dragning via staketet till speaker tornet med kopplingsdosa.Ev framdragning av fiberkabel till tornet.
* Harv: Enders har hittat en hydraul buren harv med uppfällda sidor med rullar, kostnad 10,000: -
* Harv lista är skapad.
* Klingberg, Enders, Sörlin Backlund, Bodin, Olsson (Jonte), Ytterbom.
* Arbetshelg:
* Trädfällning
* Stenplockning
* Maskin underhåll.
* Regleras i mx möte i mars glöm inte lilla banan.
* Kallelse i facebook och hemsidanÅtgärder på banan samt redskap.
* Skippa torsdagar som en allmän träningsdag.

## Träningar

* 13/4 Annandagpåsk första start för crosskolan. 22/6
* Nettan tar hand om nya
* Utb öppningsansvarig Ytterbom
* Tävlingsgruppen
	+ Kost och träningslära
	+ Fokuserad träning med våra elitåkare.
	+ Coaching tävlingsdag

## Tävlingsplanering

### Ymx 9/5

* + Tävlingsledare Markus Marteliusson
	+ Bitr Tävlingsledare Nettan Johansson
	+ Säkerhetschef Micke Lindevall
		- Emil lövgren
		- Pontus Törnblom
		- Henkan G
		- Patric Ericson
	+ Depå/besiktning Lucas B/Philip E
	+ Waitingzon/start Thomas Lövgren
		- Jonte O
		- Jesper O
		- William Lindholm
		- Hesselberg
	+ Banchef Niklas Pettersson
	+ Kiosken Ytterbom
	+ Sekretariat
		- ?
	+ Sjukvård Eventa
		- Katarina
		- Wilma

### Serien 16/5

* + Tävlingsledare Nettan
	+ Bitr Thomas Wallén/ Jonas Walin VMK
	+ Säkerhetschef Per Engberg
		- Fredrik Hedberg
		- Backlund
		- Fredrik Berglund
	+ Depå/besiktning Richard E
	+ Waitingzon/start Jesper O
		- Tommy axelsson
		- Jonte O
		- Seth Andersson
	+ Banchef Bobby Bodin
		- Klingberg
	+ Kiosken Ytterbom
	+ Sekretariat
		- Elinor B
	+ Sjukvård Eventa
		- Jenny Backlund?
		- Wilma

## Inskrivning crosskolan

* 12/3 1730
* Stationssystem
	+ Kontroll inbetalning
	+ Tilldelning av arbetspass/kontroll medlem
	+ Utskrift av träningskort
* Nya över tiden.

## Omfattning möte

* + Mars vårstädning, ymx,
	+ April serien, km, tillväxt till mx kommittén.
	+ Maj USM
	+ Juni Tibro
	+ Augusti USM

## Övrigt

* Årsmötet
* Förhindra dåligt rykte.

## 29/3 vårstädningsmöte

## Nästa möte 16/4

Sekreterare justeringsman

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_